Załącznik nr 4 do SIWZ
Umowa
W dniu ………….. 2010 r. pomiędzy Zespołem Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum                w Kąkolewie, ul. Krzywińska 14, 64-113 Osieczna, NIP 967-19-87-578
reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej ,,Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………...            

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………...
zwanym dalej ,,Wykonawcą”

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod nazwą:

Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół w Kąkolewie 

            w zakresie zgodnym z ofertą stanowiącą integralną część umowy.

2. Na przedmiot umowy składają się roboty w zakresie zgodnym z przedmiarem robót dołączonym do SIWZ.

§ 2

1. Przedmiotowe prace, określone w § 1 Wykonawca zobowiązuje się wykonać                       w terminie   do 30 listopada 2011 r.
2. Zamawiający zobowiązuje się wprowadzić Wykonawcę na plac budowy w ciągu siedmiu dni od podpisania umowy.
§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac, będących przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa Budowlanego.

2. Przedstawicielem Wykonawcy jest  ……………………….

3. Przedstawicielem Zamawiającego jest ………………………………………………….
 § 4

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowany zakres robot, uwzględniający wszystkie składniki określone w niniejszej umowie, ustalono na kwotę brutto: …………………… (słownie ………………………………………………………….)

2. Zapłata całości należności nastąpi na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty odbioru robot i przedłożenia faktury. 
§ 5

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot niniejszej umowy określony w § 1.

2. Zgłoszenie do odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca dokonuje poprzez pisemne zawiadomienie Zamawiającego.

3. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół odbioru sporządza Zamawiający i doręcza Wykonawcy w dniu odbioru.

§ 6
1. Strony postanawiają, że wiążącą formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

            a)   Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy kar umownych:
· za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiotowe prace, określonego w § 4 ust. 1.

b)  Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary  

      umowne:
· za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 2 ust. 1
· za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy lub usterek powstałych w okresie gwarancyjnym                         w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od obustronnie ustalonego terminu na usunięcie wad

· za odstąpienie od umowy, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

§ 7

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom.

2. Do zawarcia umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Wraz                    z wnioskiem o wyrażenie zgody Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawca a podwykonawcą powinien                   w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych                   z gwarancją.

3. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

4. Jeżeli zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

5. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawca powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę robot podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

7. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona             w całości lub części zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a ten zwróci się                       z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego na podstawie zapisów Kodeksu Cywilnego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.    

8. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy.

9. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

10. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 8

1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości wykonania prac na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad                   i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy.

3. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

4. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

5. Jeżeli wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Wszelkie spory, mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w treści niniejszej umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

Załączniki:
- Oferta wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY                                                      WYKONAWCA

