







Załącznik Nr 2








do uchwały Nr X/91/2011








Rady Miejskiej w Osiecznej








z dnia 30 sierpnia 2011 roku 

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

Miasta i Gminy Osieczna na lata 2011-2023

W załączniku Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej określającym dochody                     i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu wprowadzono zmiany wynikające z aktualizacji dochodów                 i wydatków budżetu. 
W dochodach i wydatkach dokonano zmian wynikających z rzeczywistych kosztów realizacji zadań, podpisanych aneksów do umów oraz aktualnych danych dotyczących złożonych wniosków o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, i tak dokonano poniższych zmian  w zakresie zadań realizowanych w ramach programów finansowanych  z udziałem środków,  o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

-
budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo – kwota 8.600.179,92 zł, z tego:

-
4.457.226,80 zł w 2011 roku,

-
2.340.192,42 zł w 2012 roku,

-
1.802.760,70 zł w 2013 roku,

Zmniejszenie dofinansowania o kwotę 3.043.196 zł wynika z mniejszych aniżeli przewidywano faktycznych kosztów wykonanych już etapów inwestycji                         oraz rozstrzygnięcia przetargowego aktualnie realizowanego etapu V część 2.

Ogólny koszt inwestycji, po dokonanych aktualizacjach, wynosi 15.750.832,27 zł, z tego na lata 2011-2013 zaplanowano:

-
3.760.044,76 zł (2011 rok),

-
3.453.167,56 zł (2012 rok),

-
2.670.894,94 zł (2013 rok),
-
modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie letniska w Osiecznej – kwota 182.380,90 zł, zmniejszenie o kwotę 46.315,54 zł wynika z końcowego rozliczenia inwestycji, której koszty były niższe od przewidywanych,
-
modernizacja oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Grodzisko, Kąkolewo, Kąty, Łoniewo, Popowo Wonieskie, Świerczyna, Wojnowice, Ziemnice – kwota 276.913 zł (2011 rok), zmniejszenie o kwotę 149.312 zł wynika z końcowego rozliczenia inwestycji, której koszty były niższe od przewidywanych,

-
zagospodarowanie terenu przy zabytkowych wiatrakach w Osiecznej – pierwotnie planowany dochód w 2012 roku w kwocie 194.240,43 zł (przed aktualizacją 236.106 zł) zaplanowano do realizacji w 2011 roku.
Ponadto, po ponownym dokonaniu analizy możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych w wyniku braku ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie, wycofano dochody w ogólnej kwocie 5.040.058,81 zł, w tym z tytułu dofinansowania:

-
termomodernizacji obiektów szkolnych w Osiecznej i Świerczynie – kwota 1.254.600 zł (planowano dochody w wysokości 665.550 zł w 2012 roku oraz 589.050 zł w 2013 roku). Inwestycję planuje się wykonać we własnym zakresie, równocześnie wydłużono okres realizacji z lat 2011-2013 na lata 2011-2015. Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 1.640.000 zł, z tego na poszczególne lata zaplanowano wydatki:

-
100.000 zł w 2011 roku – koszty przygotowania inwestycji (projekt, kosztorys itp.),
-
770.000 zł w 2014 roku,

-
770.000 zł w 2015 roku,

-
budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grodzisko, Łoniewo, Jeziorki – kwota 3.785.458,81 zł. Z inwestycji czasowo zrezygnowano, której ogólny koszt szacowano           na kwotę 7.239.326 zł. Trwa opracowywanie kompleksowej koncepcji gospodarki ściekowej dla nieskanalizowanych obszarów gminy.
Dokonano także urealnienia budżetu poszczególnych lat w pozostałym zakresie.

W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały dokonano uaktualnienia wykazu przedsięwzięć.

Omówione powyżej zmiany oraz ich wpływ na kształt wieloletniej prognozy finansowej szczegółowo przedstawiono w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
