Osieczna, 10 marca 2022 r.

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY DOSTĘPNOŚCI**

Na podstawie art. 14 ust. 2 i 3 w zw. z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zadanie** | **Termin realizacji** |
| 1. | **Opracować i udostępnić wniosek o zapewnienie dostępności** | 31.03.2022 |
| 2 | **Opracować deklarację dostępności dla strony internetowej osieczna.biuletyn.net** | 30.04.2022 |
| 3. | **Zapewnić odpowiednią nawigację**  Droga do najważniejszych pomieszczeń w Urzędzie Gminy | 31.12.2023 |
| 4. | **Zapewnić dostęp na różne kondygnacje budynku**  Zapewnienie dostępu na różne kondygnację poprzez montaż urządzeń pozwalających na pokonanie różnicy poziomów. | 31.12.2023 |
| 5. | **Wyznaczyć miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością**  Wyznaczyć minimum jedno miejsce postojowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnością. | 31.12.2023 |
| 6. | **Oznaczyć szklane powierzchnie**  Szklane elementy drzwi i innych powierzchni powinny być kontrastowo oznaczone poprzez naklejenie odpowiednich wyróżników tak, aby były one również̇ widoczne dla osób z zaburzonym narządem wzroku. | 31.12.2023 |
| 7. | **Zamontować dzwonek**  W miejscu ogólnodostępnym. | 31.12.2023 |

Sporządziła: Marta Skorupka – Koordynator ds. dostępności

Zatwierdził

Burmistrz Gminy Osieczna

/-/ Stanisław Glapiak